## Slide 1
Proposal Writing Skill
方案生产过程控制体系 内部培训材料
适用岗位：技术负责人 · 售前工程师 · 投标专员
预计时长：30 – 40 分钟 共 20 页
2026 · 内部使用，请勿对外发布
01 / 20

## Slide 2
培训说明
Training Overview
02 / 20
▌ 本次培训目标
1. 理解 Proposal Writing Skill 的定位与职责边界
2. 掌握方案生产十步法的执行顺序与各阶段控制节点
3. 了解技术路线冻结机制与投资控制逻辑
4. 掌握图件体系生成纪律与格式要求
5. 识别并规避常见写作违规行为
6. 使用提交前检查清单进行自查
▌ 适用场景
▸ 使用 Claude Code + Proposal Writing Skill 生成方案
▸ 人工编制方案时的过程控制参考
▸ 投标材料合规性自查
本培训不讨论技术路线选型，不评价设计方案优劣， 仅针对"方案如何生产"这一工程控制问题。

## Slide 3
方法定位
What This Skill Is / Is Not
03 / 20
✕ 不是什么
✕ "AI 写方案"工具
✕ 技术顾问
✕ 提供技术建议的角色
✕ 参与需求判断的角色
✔ 是什么
✔ 政府 / 公安信息化项目方案编制过程控制体系
✔ 控制模型写作行为与输出结构的执行工具
✔ 强制模型服从权威文件、禁止自由发挥
核心定义
方案的本质 = 决策与约束的表达载体，而非文本创作行为。
Skill 负责"怎么说"，不负责"说什么"。"说什么"由 specs/ 权威文件决定。

## Slide 4
核心原则
Four Non-Negotiable Priorities
04 / 20
1
需求优先于方案
没有固化需求，不得生成方案。口头共识不能替代结构化文件。
2
决策优先于写作
未完成技术路线裁决，不得进入章节写作阶段。
3
风险控制优先于技术偏好
不以技术先进性作为方案选型的主要依据。
4
投资合理性优先于功能扩展
方案能力边界由投资模型决定，不得超出 investment_schema 范围。
以上四条原则是评审阶段最常见的被质疑点，也是最需要在编制阶段提前控制的风险维度。

## Slide 5
整体文件体系架构
File System Architecture
05 / 20
proposal-writing-skill/
├── SKILL.md
│ ← 唯一规则权威文件
├── specs/
│ ├── 需求.md ← 业务事实 SSoT
│ ├── technical_baseline.md ← 技术路线裁决
│ ├── architecture_scope.md ← 架构范围约束
│ ├── investment_schema.md ← 投资模型权威
│ ├── chart_registry.md ← 图件注册清单
│ └── document_conventions.md
├── drafts/ ← 草稿区（禁止整体重写）
│ └── chart/ ← 推理图（Mermaid）
└── output/ ← 正式交付区
├── chart/ ← 正式图件（HTML→PNG）
├── screenshot/ ← 现网截图（独立管理）
└── *.md / *.docx ← 最终方案文本
▌ 关键规则
specs/ 为最高权威层
内容一旦确认不得随意变更，所有决策均以此为依据
SKILL.md 是唯一行为规则文件
其余文件均为规则支撑组件，不独立裁决行为
drafts/ 内容属于中间态
禁止整体重写，禁止直接作为正式交付物
正式图件不得从 drafts/ 复制
必须经过 HTML 渲染后以正式流程生成

## Slide 6
权威优先级
Authority Hierarchy & Conflict Resolution
06 / 20
优先级 1 · specs/ 目录
业务事实与约束，所有决策的根基
优先级 2 · drafts/ 目录
中间草稿，禁止整体重写
优先级 3 · output/ 目录
正式交付物
优先级 4 · PROPOSAL_PLAN.md
可丢弃的状态跟踪文件
优先级 5 · 模型推理 / 经验判断
禁止作为事实来源
specs/ 内部冲突裁决
当 需求.md 与 investment_schema.md 在资源规模上存在冲突时： ▸ investment_schema.md 优先 需求.md 仅定义业务与功能边界， 不裁决资源模型。 资源配置权属于投资模型文件。
任何冲突：服从更高权威。不得以正文描述推翻 specs/ 文件。

## Slide 7
方案生产十步法概览
10-Step Production Workflow
07 / 20
需求阶段
1
用户需求输入
2
需求澄清与修正
3
固化为需求.md
▶
决策阶段
4
需求基线评审
5A
技术路线识别
5B
技术路线裁决
▶
验证阶段
6
原厂询价测算
7
投资模型构建
8
投资合理性评审
▶
输出阶段
9
建设方案书写
10
综合评审复核
核心控制逻辑
✕ 禁止跳步：任何阶段未完成，不得进入下一阶段
✕ 禁止逆序：已固化的文件不得被后续阶段推翻
✕ 禁止并行：需求、决策、验证三阶段必须顺序完成
Step 9（方案书写）是整个流程最后进入的环节，不是最先开始的环节。

## Slide 8
需求阶段详解（Step 1–3）
Requirements Phase
08 / 20
Step 1
1
用户需求输入（非结构化阶段）
▸ 来源：会议纪要 / 用户口述 / 问题描述 / 厂商交流材料
▸ 信息可能不完整，技术语言可能混乱或自相矛盾
▸ 不具备直接写方案的条件
▸ ⚠ 禁止行为：Step 1 完成前进入方案写作
Step 2
2
需求澄清与修正（认知治理阶段）
▸ 目标：去除歧义与冲突，剔除不可实施设想，明确系统边界
▸ 本阶段属于认知治理，而非技术设计
▸ 输出的是"确认过的事实"，不是"设计方案"
Step 3
3
固化为 specs/需求.md（事实基线阶段）
▸ 必须包含"现网设备清单"章节 → 若缺失，禁止进入方案生成
▸ 现网结构表达仅可来源于此文件
▸ 文件一旦确认，不应随意变更
▸ ★ 是后续全部决策与方案生成的唯一事实依据（SSoT）

## Slide 9
决策阶段详解（Step 4–5B）
Decision Phase
09 / 20
4
Step 4 ｜ 需求基线评审（合规校验）
▸ 验证是否存在逻辑冲突
▸ 验证是否符合评审语境（财政、招采合规）
▸ 验证是否具备实施与采购可行性
▸ 产出：通过评审的 specs/需求.md（确认版本）
5A
Step 5A ｜ 技术路线空间识别
▸ 识别可行技术路径集合，而非直接推荐方案
▸ 列出候选路线及其约束条件
▸ 分析各路线的风险与运维成本
▸ 不对外发布此阶段内容
5B
Step 5B ｜ 技术路线裁决（决策核心）
裁决依据（允许）
✔ 风险可控性
✔ 运维能力匹配度
✔ 投资合理性
禁止依据
✕ 技术先进性
✕ 厂商推荐
✕ 模型默认倾向
裁决结果写入 specs/technical_baseline.md 并冻结。
冻结后，任何方案内容不得偏离此基线。

## Slide 10
验证阶段详解（Step 6–8）
Validation Phase
10 / 20
6
Step 6 ｜ 原厂询价 / 厂商测算（现实验证）
▸ 目的：验证设备市场可获得性，验证造价区间合理性
▸ 避免评审阶段出现价格质疑
▸ 产出：厂商报价单（归档至 specs/ 或附件）
7
Step 7 ｜ 投资模型与整体报价构建
▸ 形成 CAPEX 结构（软硬件 / 集成 / 服务费分类）
▸ 设备与扩容模型，每项配置有对应需求依据
▸ 预算可解释路径（每项有合同与清单依据）
▸ 产出：specs/investment_schema.md（金额冻结）
8
Step 8 ｜ 投资合理性评审（高风险阶段）
▸ 重点审查：是否存在过度设计（配置超出业务需求）
▸ 是否符合财政投资逻辑
▸ 是否易被专家否决（单价偏高 / 数量不合理）
▸ ⚠ Step 8 通过后，投资模型不再调整

## Slide 11
输出阶段详解（Step 9–10）
Output Phase
11 / 20
9
Step 9 ｜ 建设方案书写（表达阶段）
进入条件（全部满足，方可开始）：
☑ specs/需求.md 已完成并通过评审，包含现网设备清单
☑ specs/technical_baseline.md 已冻结
☑ specs/investment_schema.md 已确认无冲突
写作行为约束：
✕ 不新增需求
✕ 不扩展未裁决能力
✕ 不改变既定决策逻辑
方案文本用于表达决策，而非探索决策。
10
Step 10 ｜ 综合评审与一致性复核（终审）
▸ 技术逻辑一致性
章节内容与 technical_baseline 一致
▸ 投资逻辑一致性
预算数字与 investment_schema 完全吻合
▸ 章节结构一致性
各章节之间不存在相互矛盾
▸ 可答辩性
专家提问有据可查，有文件支撑
终审通过后，方可进入交付与发布流程。

## Slide 12
技术路线冻结机制
Technical Route Freeze
12 / 20
▌ 冻结的含义
技术路线一旦写入 specs/technical_baseline.md，即视为工程裁决结果：
✕ 方案正文不得偏离基线文件
✕ 图件与部署结构不得引入基线外节点
✕ 章节描述不得进行替代路线比较
✕ 不得在方案中引入演进性技术变体或架构分支
▌ 当前技术路线基线（示例）
层级 | 裁决结论
计算架构 | 国产化 x86 架构服务器体系
操作系统 | 国产服务器操作系统
数据库 | 国产数据库管理系统（达梦等）
存储模型 | NAS 统一文件存储资源池
设备层定位 | 数据采集接入层，不承担计算能力
▌ 明确排除的技术模型
✕ 分布式对象存储集群架构
✕ FC-SAN 集中式存储
✕ 云存储 / 云资源池模型
✕ 混合异构存储架构
以上排除项不属于"未来可选"，属于本项目既定范围外。方案中不得出现，图件中不得表达。

## Slide 13
投资控制逻辑
Investment Control Logic
13 / 20
specs/investment_schema.md 是本项目资源配置与预算的唯一合法来源
包括：服务器数量 / 设备配置参数 / 存储容量规模 / 预算设备清单 / 部署结构
▌ 禁止行为
禁止行为 | 风险说明
自行计算服务器数量 | 与清单冲突，引发评审质疑
自行修改配置规模 | 破坏预算平衡，影响合同依据
自行扩展硬件类别 | 新增未批准采购项，违反财政纪律
基于经验推导容量与性能规模 | 无合同依据，无法答辩
修改总计金额 | 直接违反财政合规要求
▌ 计算约束（不可违反）
各分项金额之和 = 总计
若计算冲突 → 以总计为最高约束
不允许因模型推理调整预算结构
单价是政策合规参数，不是估算参数

## Slide 14
图件体系说明
Chart System Classification
14 / 20
图件属于技术决策表达资产，不是自由内容生成资产。用于表达既定决策，解释系统结构，支撑评审理解。
A 类（强制）
架构决策类
来源：investment_schema / 需求.md
A-01 系统总体架构图 A-02 网络拓扑图 A-03 数据流转图 A-04 部署结构图 A-05 服务器角色划分图 A-06 现网结构图
B 类
实施与流程类
来源：已裁决流程
B-01 实施甘特图 B-02 系统切换流程图 B-03 数据迁移流程图 B-04 风险控制闭环图
C 类
投标增强类
来源：仅投标文件启用
C-01 技术响应映射图 C-02 服务保障体系图 C-03 质量控制闭环图
D 类
UI 表达类
来源：output/screenshot/
D-01 页面结构原型图 D-02 页面布局结构图 D-03 页面流程交互图 D-04 系统界面示意图 D-05 现网系统截图
A-06 现网结构图特别说明：
事实来源唯一为 specs/需求.md，禁止引用 investment_schema.md 或正文描述推导。

## Slide 15
图件生成纪律
Chart Generation Discipline
15 / 20
▌ 格式纪律（不可违反）
格式 | 用途 | 是否允许
HTML | 正式图件源格式（唯一合法） | ✔
PNG / SVG | 派生交付格式（必须基于 HTML 导出） | ✔
Mermaid | 推理草图（仅限 drafts/chart/） | ✔
ASCII 图 | — | ✕ 禁止
直接生成 PNG | 跳过 HTML | ✕ 禁止
PNG 分辨率要求：≥ 1920×1080
▌ 图件生成执行顺序（强制）
① 完成正文结构生成
② 根据 chart_registry.md 判断触发条件
③ 生成 drafts/chart/ 推理图
④ 校验一致性
现状类 ↔ specs/需求.md
建设类 ↔ investment_schema
⑤ 生成 output/chart/ 正式 HTML 图件
⑥ 导出 PNG
⑦ 正文引用图件
正文未完成前，禁止生成正式图件
▌ 图件冲突裁决优先级
1
architecture_scope
>
2
technical_baseline
>
3
investment_schema
>
4
chart_registry
>
5
正文描述

## Slide 16
写作行为约束
Writing Behavior Constraints
16 / 20
▌ 六条强制写作纪律
✕ 规则 1
不得整体重写既有章节
✕ 规则 2
不得改变章节标题与编号结构
✕ 规则 3
若章节已存在，仅允许增量补充
✕ 规则 4
禁止删除用户未明确要求删除的内容
✕ 规则 5
禁止扩展用户未提出的系统能力
✕ 规则 6
禁止解释写作理由或模型决策过程
▌ 章节风格对照
允许 | 禁止
功能性章节 | 论文式结构
直接服务项目建设逻辑 | 背景化散文写法
客观中性表达 | 营销 / 宣传 / 产品介绍风格
结构清晰、可被摘录审查 | 情绪化表达
方案级抽象描述 | 工程设计书风格 / 算法细节
信息密度原则：删除无功能语句，优先结构清晰而非修辞，每段必须承担明确文档功能。

## Slide 17
常见违规示例对比（上）
Common Violations — Part 1
17 / 20
场景一：需求未固化，直接进入写作
✕ 收到用户口述后，直接让 AI 生成建设方案
✔ 先澄清需求，固化为 specs/需求.md，通过评审后再生成
✕ 方案内容来自会议讨论，未形成结构化文件
✔ 需求必须以文件形式固化，口头共识不能替代文档
场景二：技术路线未冻结，出现多方案对比
✕ 方案正文中写"可采用 A 方案或 B 方案"
✔ 技术路线已裁决，正文只写裁决结果
✕ 章节中出现"也可考虑对象存储"
✔ 对象存储已被明确排除，不得出现在方案中
✕ 以"技术更先进"为由推荐非基线技术
✔ 先进性不是裁决依据，合规性与可控性才是
场景三：投资数字与 investment_schema 不一致
✕ 正文写"共配置 3 台应用服务器"（与清单不符）
✔ 服务器数量必须来自 investment_schema，不得自行推导
✕ 根据存储容量需求反推硬盘数量
✔ 硬盘数量以 investment_schema 清单为准
✕ 预算总计与各分项之和不等
✔ 各分类小计之和必须严格等于总计，不允许误差

## Slide 18
常见违规示例对比（下）
Common Violations — Part 2
18 / 20
场景四：图件越权
✕ 拓扑图中出现 investment_schema 未定义的服务器
✔ 图件节点必须来自 investment_schema，不得新增
✕ 现网结构图参考了建设规划内容
✔ 现网结构图唯一来源是 specs/需求.md
✕ 图件中出现完整 IP 地址
✔ 拓扑图、部署图不得出现完整 IP 地址
✕ 将 Mermaid 草图直接作为正式图件交付
✔ 正式图件必须为 HTML 格式，PNG 为派生交付格式
场景五：写作行为越权
✕ 补充章节时重写了原有段落
✔ 既有章节只允许增量补充，不得整体重写
✕ 方案中扩展了"未来可扩展为 AI 分析平台"
✔ 仅表达已裁决能力，不引入未来扩展描述
✕ 章节末尾加入'建议后续...'
✔ 禁止建议性语气和未来能力设想
场景六：现网与建设层混用
✕ 现状分析章节引用了建设后的设备规模
✔ 现状描述仅来自 specs/需求.md
✕ 建设方案以现网存在的问题推导配置规模
✔ 建设配置来自 investment_schema，不以现网问题推导

## Slide 19
提交前检查清单
Pre-Submission Checklist
19 / 20
一、事实层（specs/ 完整性）
☐ specs/需求.md 已完成，包含"现网设备清单"章节
☐ specs/technical_baseline.md 已冻结，状态为"已裁决"
☐ specs/investment_schema.md 已确认，总计 = 各分项之和
☐ specs/chart_registry.md 已确认本项目适用图件类别
二、技术路线一致性
☐ 方案正文未出现基线排除的技术模型
☐ 方案正文未进行技术路线对比或替代方案描述
☐ 图件中无未定义节点，无完整 IP 地址
三、投资合理性
☐ 正文中设备数量与 investment_schema 一致
☐ 预算章节金额与 investment_schema 完全一致
☐ 无过度设计描述（配置超出业务需求的解释）
四、图件体系
☐ A 类强制图件已全部生成（A-01 至 A-06）
☐ 正式图件均为 HTML 源格式，存放于 output/chart/
☐ PNG 均为 HTML 导出，分辨率 ≥ 1920×1080
五、写作合规性
☐ 无整体重写既有章节行为
☐ 无营销 / 宣传 / 论文式语言
☐ 无未来能力设想或"建议后续"表达
六、可答辩性
☐ 每项技术选择有 specs/ 文件支撑
☐ 每项预算有清单依据
☐ 章节结构无内部矛盾
以上任何一项不满足，禁止进入交付流程。

## Slide 20
总结
Summary
20 / 20
▌ Proposal Writing Skill 的核心工程价值
控制维度 | 解决的问题
需求固化机制 | 避免口头需求带来的理解偏差与后期扯皮
技术路线冻结 | 避免方案在写作过程中技术漂移
投资模型权威 | 避免评审阶段出现价格质疑与数字冲突
图件注册控制 | 避免图件越权表达未批准的系统能力
写作行为约束 | 避免模型自由发挥破坏方案内部一致性
▌ 记住三个"禁止"
✕ 禁止在需求未固化前进入写作
✕ 禁止在技术路线未冻结前生成图件与正文
✕ 禁止模型自行推导投资数字与设备配置
▌ 记住一个定义
方案 = 决策与约束的表达载体
写方案不是在创作，而是把"已经确定的事情"用符合评审语境的方式说清楚。
内部培训材料 · 请勿对外发布 依据文件：SKILL.md / readme.md / specs/ 体系文件