## Slide 1
工程化投标体系操作培训
从“写文件”到“标准化生产”｜投标专员培训PPT
适用对象：投标专员 / 售前工程师
培训目标：掌握 shared/ 权威输入域、projects/X/specs/ 投标输入域、逐个生成与交叉检查的标准作业。
交付标准：技术响应逐条可追溯、商务承诺一致、报价可校验、无串标风险、Word 格式规范。
北京宽和精英科技发展有限公司｜内部培训资料

## Slide 2
为什么必须工程化？
投标不是写作，是结构化生产
招标文件越来越复杂：技术、商务、资格、格式要求并行
评分标准决定写作方向：不按分值分配篇幅 = 低分风险
多主体投标风险高：文本雷同 / 数据串用 / 报价规律易触发异常
人工写作不可控：缺乏可追溯、可复用、可审计的生产链路
工程化带来：流程可复制、风险可控、交付一致、效率可提升
结论：先建权威输入域，再生成；先隔离主体，再交叉检查。
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 3
系统整体流程（必须按顺序）
标准流程（SOP）
招标文件原文
解析为 shared/
填写 specs/
生成 A→B→C
交叉检查
Word 交付
三条底线
不跳步骤：未建立 shared/ 权威域 → 禁止生成 output/
不越权：生成阶段不得修改 shared/（只读权威域）
不混主体：一次对话仅处理一个投标主体（A 完成后再开新对话做 B）
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 4
第一阶段：解析招标文件（建立 shared/ 权威域）
目标：把招标原文结构化为可追溯、可审计的权威输入
必须产出（6份）
招标文件摘要.md（时间节点/方式/截止/开标）
评分标准.md（分值/权重/子项）
技术要求.md（逐条保留原文，含★条款）
商务要求.md（交付/验收/付款/售后）
资格要求.md（资质/业绩/人员/联合体）
废标条款.md（红线清单）
提取纪律（不可违反）
只提取，不总结、不改写、不解释
不得补充行业常识、不得推断隐含要求
提取结果必须人工审核确认后才能作为权威输入
shared/ 缺失或为空 → 禁止进入生成阶段
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 5
第二阶段：准备投标主体资料（projects/X/specs/）
每个主体独立目录（数据隔离）
公司资料.md：公司信息、资质、人员、业绩（真实可核验）
报价清单.md：分项报价与总价（可算术校验）
偏离表.md：对技术/商务/资格的偏离声明（唯一来源）
style_profile.md：写作风格档案（用于差异化）
关键原则：不同主体不得复制粘贴、不得混用公司关键词、不得共享报价模型。
示例路径：projects/A/specs/ projects/B/specs/ projects/C/specs/
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 6
评分导向写作：按分值分配篇幅
评分标准决定写作深度与篇幅
把“评分项”映射为“章节重点”，避免平均用力
1
≥15 分：对应章节必须充分展开（写作重心）
2
5–14 分：中等篇幅，清晰、逐点响应
3
<5 分：简洁明确，不过度展开
4
无评分对应：仅满足格式，不刻意增篇幅
5
每个评分子项要能在正文中定位到对应证据段
6
未按评分分配篇幅：常见低分原因之一
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 7
技术方案写作纪律（必须逐条响应）
技术方案 = “逐条响应 + 可追溯证据”
必须做到
逐条响应 shared/技术要求.md
响应结构：先引述招标原文 → 再阐述我方方案
★ 参数必须正面明确响应，不得回避或模糊
偏离项唯一来源：projects/X/specs/偏离表.md
内容必须可审计：段落能回溯到招标条款编号
严禁行为
编造技术参数、性能数据、测试结果
引入招标要求之外的系统能力（除非评分标准明确鼓励）
修改章节标题/编号结构（仅允许增量补充）
整体重写既有章节（仅允许局部增量）
营销宣传式表达、情绪化表达
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 8
商务方案与报价文件纪律（高风险区）
一致性要求：商务承诺 ↔ 偏离表 ↔ 报价清单
商务方案必须
逐条响应 shared/商务要求.md
交付周期、质保、售后承诺与偏离表一致
明确：响应时间、服务方式、人员配备
不得超出公司实际能力进行承诺
报价文件必须
报价数据唯一来源：projects/X/specs/报价清单.md
不得基于经验/市场均值修改报价
报价格式与招标要求一致（表头/单位/税率/合计）
报价总价=分项之和（必须算术校验）
如公布控制价：投标总价不得超过
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 9
图件生成规则（只表达，不设计）
允许生成的四类正式图件
系统总体架构图：系统层级、组件构成、模块关系
网络拓扑图：网络结构、链路、设备连接关系
部署结构图：部署位置、节点分布、中心/边缘结构
数据流转图：数据交互路径、存储与处理关系
触发条件：仅当 specs 提供足够结构信息；不足时输出“图件输入缺口清单”。
强制格式与一致性
正式图件源格式必须为 HTML（output/chart/）
PNG/SVG 仅作为派生交付资产（≥1920×1080）
不得引入 specs 未定义的节点/组件/关系
图文不一致必须输出检查文件并修正回归 specs
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 10
多主体投标：隔离原则（防串标核心）
操作红线（必须执行）
一次对话只处理一个主体：A 完成后新开对话处理 B
生成 A 时禁止读取 B/C（数据与上下文隔离）
强制风格差异化：句式、论述角度、图件配色布局、表格密度、章节详略
任意两份同章节逐段相似度不得超过 40%
不得出现其他主体公司名/人名/电话等关键词（数据泄露=高危）
关键：输入域隔离 + 风格策略差异化 + 交叉检查。
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 11
交叉检查（必须在交付前完成）
三份全部生成后执行交叉检查
执行命令
python cross_check.py
输出：相似度报告 / 泄露检索 / 报价模式分析
按报告修改相似度过高段落
修改后建议再次复查
检查项（合格线）
文本相似度：逐段 < 40%
数据泄露：不得出现其他主体关键词
报价模式：不得等差/等比/整数倍规律
图件风格：配色与布局可区分
Word 元数据：作者/公司属性分别设置
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 12
常见废标风险（投标专员必背）
废标红线自检清单
生成前后都要核查：尤其是★条款、格式、签章、预算控制价
1
★ 实质性技术参数未正面响应或表述含糊
2
报价超过预算控制价（如招标公布）
3
格式不符合要求：目录/页码/签章/授权书占位缺失
4
负偏离未在偏离表声明或超出允许范围
5
串标嫌疑：相同笔误、相同联系方式、文本高度雷同
6
关键证明材料缺失：资质有效期/业绩对应/人员证明
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 13
职责边界：人负责输入，系统负责生成
分工清晰才能可控交付
投标专员负责
招标文件结构化（shared/）与审核确认
公司资料整理（真实、可核验）
报价测算与清单校验
偏离策略制定（偏离表）
风格差异化规划（style_profile）
交叉检查执行与整改闭环
系统/工具负责
按 shared/ + specs/ 生成技术/商务/报价/资格文件
按规则生成图件（HTML → PNG/SVG）
相似度/泄露/报价模式检查（cross_check.py）
构建 Word 投标文件（build_docx.py）
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 14
执行纪律总结（六条铁律）
六条铁律（任何时候都不例外）
违背任何一条，都可能导致废标或串标风险
1
shared/ 是唯一招标侧权威输入域（只读）
2
projects/X/specs/ 是唯一投标侧权威输入域（隔离）
3
一次只生成一个主体（A→B→C，逐对话隔离）
4
不推理、不补充结构：内容必须可追溯到权威输入
5
不编造公司信息、业绩、资质、人员或性能数据
6
不改变招标章节标题与编号结构（仅增量补充）
工程化投标体系｜内部培训

## Slide 15
终极目标：可复制的投标生产线
我们交付的不是一份文件，而是一条可审计、可复用、可差异化的投标生产线。
关键词：权威输入域（shared/）｜主体隔离（projects/X/specs/）｜评分导向｜交叉检查｜格式构建
交付标准：逐条可追溯、承诺一致、报价可校验、图文一致、无串标风险、Word 规范。
下一步：用一个真实项目按 SOP 完整跑一遍（shared → specs → output → cross_check → docx）。
工程化投标体系｜培训结束｜请按 SOP 实操演练